Управление ГП РФ по СФО
Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в г. Иркутск проинспектировал ход строительства детского сада

Сегодня, 5 октября 2022 года, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин выехал с проверкой исполнения федерального законодательства на строящееся в 6 микрорайоне Ленинского округа города Иркутска здание детского сада.

Установлено, что в рамках исполнения запланированных на 2022 год в Иркутской области мероприятий национальных проектов «Образование» и «Демография» имеются предпосылки незавершения строительства в полном объеме и в установленные сроки четырех объектов дошкольного образования, а также одного объекта общего образования. Органы исполнительной власти, несмотря на наличие потребности в создании новых мест для образования детей, не обеспечили их своевременное завершение.

Так, два строящихся детских сада в 6 микрорайоне Ленинского округа города Иркутска на 220 мест и по ул. Зои Космодемьянской в городе Тайшете на 120 мест к началу октября текущего года имеют существенное отставание от графика строительно-монтажных работ.

Эти обстоятельства создают риски нарушения сроков выполнения программных мероприятий национальных проектов, их целевых показателей, могут повлечь нарушение бюджетного законодательства и условий соглашений о предоставлении региону средств федерального бюджета.

По поручению заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина прокурор Иркутской области Андрей Ханько внес представление региональному министру строительства и дорожного хозяйства Александру Галкину, ответственному за исполнение данных мероприятий. Объявлено также предостережение о недопустимости нарушений законодательства при реализации региональной программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография» при осуществлении строительства детского сада в 6 микрорайоне Ленинского округа города Иркутска начальнику муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Иркутска» Александру Зыбайло.
Прокурору области поручено осуществление особого контроля в целях обеспечения завершения строительства объектов в установленные сроки.
[bookmark: _GoBack]
