25.01.2023г. № 13

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

СОЛОНЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И НЕДОПУЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК НА ТЕРРИТОРИИ СОЛОНЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2023-2025 ГОДЫ

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 01.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Уставом Солонецкого муниципального образования, в целях улучшения экологического состояния и обеспечения санитарного состояния территорий населенных пунктов Солонецкого муниципального образования,  администрация Солонецкого муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план (дорожную карту) общих мероприятий по ликвидации существующих и недопущению возникновения несанкционированных свалок на территории Солонецкого муниципального образования   на 2023-2025 годы.  (Приложение №1)

2. Утвердить план конкретных мероприятий по ликвидации существующих   несанкционированных свалок на территории Солонецкого муниципального образования   на 2023-2025 годы.  (Приложение №2)

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой    информации «Вестник Солонецкого сельского поселения» и на официальном сайте администрации Солонецкого муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Заречного

муниципального образования                                               С.В. Лучкин

Приложение №1

к  постановлению
администрации Солонецкого

муниципального образования
от 25.01.2023 года № 13

ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

общих мероприятий по  ликвидации существующих и недопущению возникновения несанкционированных свалок  на территории Солонецкого муниципального образования   на 2023-2025 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления | Систематически | Администрация поселения |
| 2 | Заключение договоров с ООО «Региональный северный оператор» на ликвидацию несанкционированных свалок | Постоянно | Администрация поселения |
| 3 | Установка и изготовление аншлагов в местах отдыха населения и зонах рекреации, запрещающих несанкционированные свалки | Постоянно | Администрация поселения |
| 4 | Оборудование площадок для размещения контейнеров для сбора ТКО | 2023 год -19 площ. | Администрация поселения |
| 5 | Проведение месячников по санитарной очистке, благоустройству, дней защиты от экологической опасности | Согласно утвержденного плана | Администрация поселения |
| 6 | Повышение экологического информирования и образования населения. Публикация экологических материалов на сайте, проведение мероприятий экологической направленности в образовательных учреждениях, учреждениях культуры. | Постоянно | Администрация поселения, руководители школ и МКУК |

Приложение №2

к  постановлению
администрации Солонецкого

муниципального образования
от 25.01.2023 года № 13

ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

конкретных мероприятий по ликвидации существующих несанкционированных свалок на территории Солонецкого муниципального образования   на 2023-2025 годы.

| № п/п | Местонахождение | Площадь | Объем | Состав отходов | Принимаемые меры | Планируемые мероприятия и сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Солонцы | 0,02га | 0,01 |  |  | Ликвидация несанкционированной свалки, планируется до 2030 года |
| 2 | Деревня Кушун | 0,02га | 0,01 |  |  | Ликвидация несанкционированной свалки, планируется до 2030 года |
| 3 | Деревня Чалоты | 0,02га | 0,01 |  |  | Ликвидация несанкционированной свалки, планируется до 2030 года |