12.03.2024Г. № 40 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

СОЛОНЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ СОЛОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЗА 2023 ГОД

Руководствуясь ст. 40 Устава Солонецкого муниципального образования, администрация Солонецкого муниципального образования – администрация сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении   подпрограммы «Организация благоустройства территории Солонецкого сельского поселения»», за 2023 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Солонецкого сельского поселения»
Глава Солонецкого

муниципального образования 

С.В. Лучкин
Приложение к постановлению администрации Солонецкого

муниципального образования от

«12» марта 2024г. № 40
ПОДПРОГРАММА

«Организация благоустройства территории Солонецкого сельского поселения» за 2023год»
Отчет о реализации программы за отчетный 2023г.
                                                                                                                                           Таблица 1

	N  
п/п
	Наименование
мероприятия
	Ответственный
исполнитель
	Срок реализации
	Объем финансирования за 
отчетный  2023г. (тыс.р.)

	1.
	оплата за уличное освещение,  временное ограниченное пользование опорами, техническое обслуживание ламп, разборка заброшенных домов
	Администрация Солонецкого муниципального образования,
	2023 г


	191,478

	
	Всего:
	
	
	191,478


ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

                                                                                                                                                              Таблица 2

	N  
п/п
	Наименование     
показателя
	Единица 
измерения
	Плановое
значение
	Фактическое
значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%

	1.
	- количество приобретение светильников;
- уровень освещенности улиц;


	шт.
	1
	1
	-
	-


ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
                                                                                                                                    Таблица 3
	Наименование
целевого  
показателя
	Наименование 
мероприятия
	Источник   
финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение

	
	
	
	
	
	тыс. 
руб.,
-/+
	%

	
	
	
	М.б
	М.б
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	- количество приобретение светильников;
- уровень освещенности улиц;


	оплата за уличное освещение,  временное ограниченное пользование опорами, техническое обслуживание ламп, разборка заброшенных домов опорами
	Местный бюджет
	522,633
	191,478
	331,155
	-

	
	
	
	522,633
	191,478
	331,155
	-


ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2023год.

                                                                                                                                          Таблица №4

	№№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой
	Наименование цели, задачи, программного мероприятия
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источ-ник финан-сирова-ния
	Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, (тыс.руб.)
	Выполнено за отчетный период (тыс.руб)
	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб)
	Степень и резуль-таты выполне-ния программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
	Исполнитель

мероприятия

	обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населенных пунктов
	оплата за уличное освещение,  временное ограниченное пользование опорами, техническое обслуживание ламп, разборка заброшенных домов
	2,3 квартал 2023 г.
	МБ
	522,633
	191,478
	191,478
	100%
	Администрация Солонец-кого муници-пального образования,

	Итого:
	
	
	522,633
	191,478
	191,478
	100
	

	в том числе Местный бюджет:
	
	
	522,633
	191,478
	191,478
	
	


ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таблица №5

	№№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой
	Наименование цели, задачи, программного мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.

	
	
	2023 г.

	
	
	предусмотрено
	выполнено
	профинансировано

	обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населенных пунктов
	оплата за уличное освещение,  временное ограниченное пользование опорами, техническое обслуживание ламп, разборка заброшенных домов
	522,633
	191,478
	191,478

	Итого:
	522,633
	191,478
	191,478


