17.03.2025Г. № 42 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

СОЛОНЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СОЛОНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2024 ГОД

Руководствуясь ст. 40 Устава Солонецкого муниципального образования, администрация Солонецкого муниципального образования – администрация сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении   подпрограммы «Содержание мест захоронений, расположенных на территории Солонецкого муниципального образования», за 2024 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации «Вестник Солонецкого сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Солонецкого муниципального образования https://mosolonci.ru/
Глава Солонецкого

муниципального образования 

С.В. Лучкин
Приложение к постановлению администрации Солонецкого

муниципального образования от

«17» марта 2025г. № 42
ПОДПРОГРАММА

«Содержание мест захоронений, расположенных на территории Солонецкого муниципального образования» за 2024год»
Отчет о реализации программы за отчетный 2024г.
                                                                                                                                           Таблица 1

	N  
п/п
	Наименование
мероприятия
	Ответственный
исполнитель
	Срок реализации
	Объем финансирования за 
отчетный  2024г. (тыс.р.)

	1.
	Оплата за ограждение кладбища в д. Кушун (реализация проекта народных инициатив)
	Администрация Солонецкого муниципального образования,
	2024 г


	599,963

	
	Всего:
	
	
	599,963


ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

                                                                                                                                                              Таблица 2

	N  
п/п
	Наименование     
показателя
	Единица 
измерения
	Плановое
значение
	Фактическое
значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%

	1.
	повышение гражданской ответственности за места захоронений и возможность будущим поколениям беспрепятственно посещать усопших родственников. 


	шт.
	1
	1
	-
	-


ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
                                                                                                                                    Таблица 3
	Наименование
целевого  
показателя
	Наименование 
мероприятия
	Источник   
финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение

	
	
	
	
	
	тыс. 
руб.,
-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	повышение гражданской ответственности за места захоронений и возможность будущим поколениям беспрепятственно посещать усопших родственников
	Оплата за ограждение кладбища в д. Кушун (реализация проекта народных инициатив)
	Местный бюджет
Областной бюджет
	199,963
400,0
	199,963

400,0
	0,0
	-

	
	
	
	599,963
	599,963
	-
	-


ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2024год.

                                                                                                                                          Таблица №4

	№№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой
	Наименование цели, задачи, программного мероприятия
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источ-ник финан-сирова-ния
	Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, (тыс.руб.)
	Выполнено за отчетный период (тыс.руб)
	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб)
	Степень и резуль-таты выполне-ния программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)
	Исполнитель

мероприятия

	Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения
	Оплата за ограждение кладбища в д. Кушун (реализация проекта народных инициатив)
	3 квартал 2024 г.
	МБ
ОБ
	199,963
400,0
	199,963
400,0
	199,963
400,0
	100%
	Администрация Солонец-кого муници-пального образования,

	Итого:
	
	
	599,963
	599,963
	599,963
	100
	

	в том числе Местный бюджет:
	
	
	599,963
	599,963
	599,963
	
	


ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таблица №5

	№№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой
	Наименование цели, задачи, программного мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.

	
	
	2024 г.

	
	
	предусмотрено
	выполнено
	профинансировано

	Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения
	Оплата за ограждение кладбища в д. Кушун (реализация проекта народных инициатив)
	599,963
	599,963
	599,963

	Итого:
	599,963
	599,963
	599,963


